ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОГО ЗАЛА ДЗЮДО, В РАМКАХ ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ ДЗЮДО НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛ»

| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ | ДАТА: 25 января 2023г. |
| --- | --- |
|  | ССЫЛКА: FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19, в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ» |

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на осуществление строительства спортивного зала дзюдо, согласно Проектно-сметной документации (в Приложении 1 к данному Запросу).

При подготовке Предложения, используйте форму Приложения 2.

# Предложения должны быть представлены в одном экземпляре не позднее 18.00 часов местного (Ташкентского) времени 4 февраля 2023 года по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:

# ООО «Falcon Hunting Solutions»

# Город Ташкент, Юнусабадский район

# Ул. Богишамол, 232 А.

# ОПЕРУ при ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

МФО 01071 ОКЭД 01700

# Электронная версия вашего предложения должна быть отправлена на: info@fhs.uz.

# Вопросы касательно конкурса должны быть направлены в письменном виде на info@fhs.uz до 16.00 местного (Ташкентского) времени 4 февраля 2023г.

# Размер предоставляемого по электронной почте Предложения не должен превышать 5 МБ, содержать вирусы и составлять не более чем 3 сообщения электронной почты, в противном случае таковые Предложения будут отклонены. В теме электронного сообщения, отправляемого на info@fhs.uz, должно указываться следующее:

Тема: FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19, в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ»

# Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

# «КОМУ: ООО «Falcon Hunting Solutions»

# ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛУ, ВСКРЫВАЮЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

# ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19, в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ»

# ПОСТАВЩИК: (НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВАШЕЙ КОМПАНИИ)

# СРОК ПОДАЧИ: 18.00 (Ташкентское время (GMT+5)) 4 февраля 2023 г.

# Предложения не должны вскрываться на проходной»

# Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ООО «Falcon Hunting Solutions» после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов или поврежденных файлов в противном случае такие Предложения не будут рассматриваться.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных услуг:

| Вид работ: | Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19 «под ключ» согласно проектно-сметной документации (Приложение №1). |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
| Место выполнения работ: | Республика Узбекистан, Хорезмская область г. Ургенч 4-микрорайон, на территории школы №19, |
| Условия сдачи работ | ( Передача МДШО РУз завершенного объекта - спортивного зала, специализированного для занятий дзюдо (далее – «Объект») по акту приемки-сдачи выполненных работ, при условии положительного заключения Государственной приемочной комиссией о вводе объекта в эксплуатацию. |
| Получатель работ: | Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан г.Ташкент, ул. Навоий 2А,100017 Tel.: +998 (71) 202 09 09 e-mail: info@xtv.uz |
| Состав работ и перечень машин и механизмов при строительстве | Согласно Проектно-сметной документации, включающей в себя локально-ресурсную ведомость и архитектурные решения, в Приложении №1 (далее – «ПСД»). |
| Вид строительства | Строительство нового здания (реконструкция) |
| Источник финансирования | Грантовые средства ООО «Falcon Hunting Solutions» |
| Предельная стоимость строительства | 2 951 782 222,00 сум с учетом НДС (12%). |
| Требования к выполнению работ | В соответствии с: - утвержденной ПСД, - ПКМ РУз №370 от 18.05.2018г., - ПМК №15 от 22.01.2016, - нормами ШНК, - СанПиН № 0352-17 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации спортивных сооружений» |
| Требования к строительным работам, инженерным, конструктивным и объемно-планировочным решениям, ввода в эксплуатацию , пожарной безопасности объекта и т.д. | Конструкция спортивного зала: При конструктивных решениях спортивных сооружений учитываются климатические условия. Тренировочные залы и подсобные помещения следует располагать в отдельных павильонах, которые могут обеспечить сквозное проветривание. Для спортивных залов используются деревянные полы палубного типа. Они должны быть ровными, нескользкими, упругими и без щелей. Для окраски стен рекомендуются светлые тона: палевый, кремовый, персиковый и др. В окраске стен можно использовать два разных цвета. При этом белизна стен должна быть несколько выше средней (коэффициент отражения в пределах 40-50 %). Зал должен быть обеспечен вентиляцией с трехкратным обменом воздуха в течение часа, так чтобы на учащегося приходилось не менее 40-60 м3 чистого воздуха. Приток должен преобладать над вытяжкой. Отопительные приборы должны быть утоплены в стену и закрыты решетками для создания безопасности. Оптимальный вариант - лучистое отопление потолочно-напольное. Ориентация спортивного зала: Учитывается слепящее действие прямых солнечных лучей, площадки и поля спортивных игр (кроме площадок для городков), а также спортивное ядро стадиона ориентируются продольными осями в направлении север-юг с допустимым отклонением не выше 20°. Приемка в эксплуатацию законченных строительством спортивных сооружений осуществляется только после проведения необходимых лабораторных исследований. Прочие требования к строительным работам определены в ПСД (Приложение №1). |
| Срок строительства | Февраль-Март 2023 года. |
| Предельный срок выполнения работ | 60 (шестьдесят) дней с даты поступления суммы предоплаты на счет Подрядчика. Предложение со сроком, превышающий вышеуказанный срок, будет отклонено. |
| Гарантийный срок | 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию |
| Размер обеспечения исполнения договора | Не требуется. |
| Предпочитаемая валюта Предложения | ( Местная валюта: Узбекские сумы |
| НДС по цене Предложения | ( включает НДС |
| Крайний срок представления Предложения | 18:00 часов, 4 февраля 2023 года Ташкент (GMT+05:00) |
| Вся документация ввода в эксплуатацию объекта будут представлены на следующем языке | ( Русский ( Узбекский |
| Документы, которые следует предоставить | ( Должным образом заполненная Форма Приложения 2, в соответствии с Проектно-сметной документацией в Приложении 1; ( Свидетельство о регистрации и учредительные документы; ( Справка с налоговой службы об отсутствии задолженности. |
| Срок действия предложения | ( 45 календарных дней со дня окончания приема предложений. В исключительных случаях ООО «Falcon Hunting Solutions» может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. |
| Частичное предложение | ( Не допускается |
| Условия оплаты | Оплата местным Подрядчикам (юридический адрес в Узбекистане): ( в узб.сумах: Аванс 60%, текущее финансирование в размере 30% от стоимости выполненных работ с учётом пропорционального удержания выделенного аванса, оставшиеся 10% после положительного заключения Государственной приемочной комиссии и получения Акта контрольного (банковского) обмера стоимости фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ и использованных материалов. Подрядчику возмещается только стоимость фактически выполненных объемов Работ, а также использованных материалов, согласно Акту контрольного обмера. |
| Критерии оценки | ( Самая низкая цена; ( Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям конкурсной документации. ( Полное принятие условий договора на выполнение работ/ Общих условий и положений договора ( Самые быстрые строительно-монтажные работы / кратчайшие сроки |
| ООО «Falcon Hunting Solutions» заключит контракт с: | ( Только с одним Поставщиком |
| Вид заключаемого договора | ( Заказ на выполнение строительно-монтажных работ |
| Специальные условия Договора | ( Аннулирование договора, если просрочка выполнения работ превышает 30 дней. |
| Приложения к данному Запросу | ( Проектно-сметная документация (Приложение 1) ( Форма представления Предложения (Приложение 2) ( Общие условия и положения / Особые положения (Приложение 3) ( Проформа договора (Приложение 4) ( Свидетельство осмотра стройплощадки (Приложение 5) Непринятие Общих условий и положений (ОУП), а также условий проформы договора может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок. |
| Контактное лицо (Только для письменных вопросов) | ООО «Falcon Hunting Solutions» Город Ташкент, Юнусабадский район ул. Боги шамол, 232-А. E-mail: info@fhs.uz Любая задержка с ответом со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions» не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ООО «Falcon Hunting Solutions» определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок. |
| Дополнительное требование | Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих обстоятельств: а. у них один контролирующий партнер, директор или общий акционер; б. любой из них получают или получили какие-либо прямые или косвенные субсидии от других; в. имеют одного и того же законного представителя для целей данного запроса; г. имеют прямое отношение друг с другом или через третьего лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или влиять на предложение другого поставщика относительно данного конкурса; д. являются субподрядчиками предложения друг друга или субподрядчик одного предложения предоставляет другое предложение от его имени как лидирующий поставщик; е. эксперт, предлагаемый в состав команды претендента, участвует и в других конкурсных предложениях, поданных в рамках настоящего конкурса. Данное условие не распространяется на субподрядчика, фигурирующего в более чем одном конкурсном предложении, заявленном по настоящему конкурсу. |
| Процедура вскрытия конвертов с предложениями и срок определения победителя конкурса конкурсной комиссией | Дата и время проведения конкурса 4 февраля 2023 года 18:00, Ташкент (GMT+05:00). Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в настоящем Запросе. Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение в том случае, если оно не соответствует требованиям конкурсной документации. Во время, указанное выше, конкурсная комиссия будет вскрывать конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченные представители участников конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов по адресу ООО «Falcon Hunting Solutions», указанному в Запросе. Отсутствие представителей участников конкурса не будет препятствовать процедуре оценки предложений и вскрытию конвертов. Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в настоящем Запросе и предложении. Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. Выписка из Протокола рассмотрения и оценки предложений будет опубликована на официальном сайте ООО «Falcon Hunting Solutions» info@fhs.uz в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. |

Предлагаемые услуги рассматриваются на основе полноты и соответствия направляемого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащимся в Приложениях.

Договор будет присужден тому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ООО «Falcon Hunting Solutions» (умножением стоимости за единицу на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Подрядчик не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions», то Предложение будет отклонено.

После того, как ООО «Falcon Hunting Solutions» определит Предложение с самой низкой ценой, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право заключить договор исключительно на основании предложенной цены.

После получения ООО «Falcon Hunting Solutions» Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи договора, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем работ до максимума десяти процентов (10%) от общей стоимости строительства, предложенной Подрядчиком без каких-либо изменений в характере работ, предусмотренных в заключаемом договоре.

На любой Заказ на выполнение работ, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу (Приложение 3). Сам акт представления Предложения предполагает, что Подрядчик, безусловно принимает Общие условия и положения ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащиеся в Приложении 3.

ООО «Falcon Hunting Solutions» не обязана принимать любое Предложение, выдавать договор или заказ на выполнение работ, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения подрядчиками, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

ООО «Falcon Hunting Solutions» призывает каждого потенциального подрядчика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ООО «Falcon Hunting Solutions» информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

Вся информация, которой владеет претендент либо может получить при участии в конкурсе по настоящему Запросу, является конфиденциальной.

ООО «Falcon Hunting Solutions» придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ООО «Falcon Hunting Solutions», а также третьих сторон, участвующих в деятельности ООО «Falcon Hunting Solutions».

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением,

ООО «Falcon Hunting Solutions»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и настоящим предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions» согласно Запросу на предложение FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19 в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов на территории школ».

Изучив техническое задание для конкурсного отбора: FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19 в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ» мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить строительство «под ключ» на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

В случае признания нас победителем конкурса мы обязуемся заключить договор на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, выполнить строительно-монтажные работы в течение срока и на условиях, указанных в форме Приложения 4, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Мы подтверждаем, что для выполнения данного договора имеем соответствующих специалистов, обладающих достаточной квалификацией и опытом.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 45 дней, начиная с даты окончания приема предложений. Этот Запрос будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального договора данное конкурсное предложение вместе с вашим извещением нас, как Победителя конкурса, о присуждении договора будут играть роль обязательного контракта между нами.

Приложения:

( Свидетельство о регистрации и учредительные документы;

( Справка с налоговой службы об отсутствии задолженности.

Ф.И.О. должность уполномоченного лица _______________________

Подпись ______________________дата

печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общие условия и положения / Особые положения

| Другая информация, относящаяся к Вашему предложению: | Соответствует ли Ваша компания заявленным условиям и требованиям |
| --- | --- |
|  | Да | Нет | В случае отрицательного ответа, укажите альтернативный вариант |
| Предельный срок строительства |  |  |  |
| Способы оплаты и предпочитаемая валюта предложения |  |  |  |
| Крайний срок предоставления Предложения и срок его действия |  |  |  |
| Условия оплаты |  |  |  |
| Другие требования: |  |  |  |
| Учредительные документы предприятия подрядчика (копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица подрядчика) |  |  |  |
| Действующее свидетельство о регистрации предприятия подрядчика (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица подрядчика) |  |  |  |
| Соблюдение Общих условий и Положений контракта |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Приложение 4

ПРОФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР №___

подряда на строительство (реконструкцию) объекта

«под ключ»

г. Ташкент	            «____»___________2023г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

ООО «Falcon Hunting Solutions», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Камилова А.Я., действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам конкурсного отбора : FHS/47/23 Строительство спортивного зала дзюдо в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19, в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ» (далее по тексту – «Конкурсный отбор») и в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии № _____ от ___________, а также

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

что настоящий Договор заключается в рамках реализации Проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ» (далее – «Проект»), инициатором которого является Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан, а грантодателем ООО «Falcon Hunting Solutions»;

что	работы по настоящему Договору выполняются в пользу Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан (далее – «МДШО РУз» или «Получатель») за счет грантовых средств.

Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций в установленный Договором срок выполнить комплекс работ по строительству (реконструкции) «под ключ» (далее – «Работы») спортивного зала на территории школы №19 по адресу: Хорезмская область г. Ургенч, 4-й микрорайон (далее – «Объект» или «Спортзал»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику предусмотренные Договором условия для выполнения Работ, принять их, если Работы соответствуют требованиям, установленным Заказчиком, и произвести оплату после их приемки.

  - Получателем результата работ по настоящему Договору является Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан (далее – «Получатель» / «МДШО РУз»).

  - В течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику детальный График производства Работ, прилагаемый к настоящему Договору (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

  - Требования по качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) материалов и оборудования, требования по безопасности, сведения о размерах и иные показатели материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, устанавливаются в соответствии с Проектно-сметной документацией согласно Приложению №1, (далее – «ПСД»), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Настоящий Договор заключен Заказчиком в интересах Министерство дошкольного и школьного образования РУз. Право собственности на результат работ возникает непосредственно у Получателя – Министерство дошкольного и школьного образования РУз.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол конкурсной комиссии № ______ от ____________, оформленный по итогам конкурсного отбора: FHS/47/23 Строительство спортивного зала в Хорезмской области г. Ургенч на территории школы №19 в рамках проекта Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан «Строительство спортивных залов дзюдо на территории школ»

  - Срок производства работ по настоящему Договору: в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поступления суммы авансового платежа (предоплаты) на счет Подрядчика, согласно Графику производства Работ в Приложении № 2.

  - Все требования к объемам, качеству и срокам выполнения Работ установлены настоящим Договором и ПСД. В случае если в указанных документах такие требования отсутствуют, данные требования определяются в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

  - По завершении Подрядчиком Работ Спортзал должен полностью соответствовать условиям Договора, своему целевому назначению, установленному Договором, и утвержденной ПСД, включающей в себя локально-ресурсную ведомость и архитектурные решения. Создание Спортзала должно включать любые Работы, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия требованиям Заказчика, и которые необходимы для обеспечения устойчивости, завершения Работ или безопасной, надежной и эффективной эксплуатации Спортзала, в том числе работы по благоустройству и озеленению прилегающей к нему территории.

  - Не позднее 7 (семи) дней после заключения настоящего договора Подрядчик предоставляет Заказчику:

  - Заверенную печатью Подрядчика копию свидетельства о государственной регистрации, содержащую всю необходимую информацию (тип юридического лица, форма собственности, юридический адрес, код отрасли, ИНН);

  - Копии лицензий (если деятельность подлежит лицензированию);

  - Место выполнения работ – Республика Узбекистан, Хорезмская область г. Ургенч на территории школы №19. По итогам строительства, Объекты, являющиеся предметом настоящего договора, должны соответствовать настоящему Договору, Проектно-сметной документации, СНиП, ТУ, КМК, ШНК и другим действующим нормативным актам Республики Узбекистан.

  - Условия сдачи работ: Передача МДШО РУз завершенного объекта - спортивного зала, специализированного для занятий дзюдо (далее – «Объект») по акту приемки-сдачи выполненных работ, при условии положительного заключения Государственной приемочной комиссией о вводе объекта в эксплуатацию.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая ориентировочная стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет:

_________________________ (____________________________________________) сум с учетом НДС 12% в соответствии с Конкурсным предложением Подрядчика, включая все расходы Подрядчика по производству Работ, сборы, налоги и отчисления.

  - Стоимость Работ по Договору, указанная в Конкурсном предложении Подрядчика, включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением его обязательств по Договору, приобретаемые Подрядчиком сырье, материалы, оборудование, конструкции и иные изделия для строительства и обустройства Спортзалов, транспортные расходы, расходы на страхование, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также вознаграждение Подрядчика. Никакие расходы Подрядчика не будут возмещаться дополнительно к указанной в настоящем Договоре стоимости Работ, если иное прямо не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением Сторон.

  - С целью проверки объёмов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате работ за полностью законченный в строительстве и сданный в эксплуатацию Объект будет производится контрольный (банковский) обмер. Окончательная стоимость Работ будет определена на основании Акта контрольного (банковского) обмера стоимости фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ и использованных материалов.

  - Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных объемов Работ, а также использованных материалов, согласно Акту контрольного обмера.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:

  - выполнить своими и (или) привлеченными силами все Работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и Графике производства Работ, согласно Приложению №2, и сдать Работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

  - обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Договором, Проектно-сметной документацией, Законодательством Республики Узбекистан, действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями Заказчика/Получателя, а также своевременное и качественное выполнение Работ с соблюдением проектных решений, применимых норм и правил;

  - информировать Заказчика о ходе Работ;

  - обеспечить выполнение на месте производства Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и благоустройству земельного участка, а также установить освещение;

  - в десятидневный срок со дня подписания акта приема-сдачи выполненных Работ по настоящему договору освободить место производства Работ от принадлежащего ему оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, стройматериалов, временных конструкций и сооружений, в том числе строительных отходов, а также рекультивировать временно используемые территории;

  - обеспечить охрану места производства Работ за свой счет в период выполнения работ;

  - поддерживать связь с государственными органами и обеспечить получение всех разрешений и лицензий, а также оплату государственных пошлин и других сборов, необходимых для непрерывного выполнения Работ по настоящему Договору. При этом расходы на получение упомянутых разрешений и лицензий несет Подрядчик самостоятельно без обязательства Заказчика по их возмещению.

  - не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки Спортзала Заказчиком и Государственной приемочной комиссией представить Заказчику всю необходимую документацию в соответствии с требованиями Законодательства, включая сертификаты соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, технические паспорта на использованные материалы и оборудование, регламентирующими их оформление, но, в любом случае, достаточно подробную, чтобы Заказчик мог осуществлять эксплуатацию, обслуживание, демонтаж, монтаж, регулировку и ремонт соответствующей части Спортзала или Спортзала в целом. Приемка Спортзала не может считаться завершённой, пока эти документы не будут представлены Заказчику;

  - своевременно устранять за свой счет недостатки и/или дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ, при приемке Работ и/или в течение гарантийного срока эксплуатации Спортзала;

  - осуществлять за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения Работ;

  - в течение 3 (трех) дней с момента завершения Работ уведомить Заказчика о готовности Спортзала к сдаче;

  - немедленно известить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе производства Работ, и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, и приостановить работу, а также предпринять меры по предотвращению возможных неблагоприятных последствий без необходимости получения указаний от Заказчика о приостановлении работ.

  - исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора;

  - отвечать за адекватность, стабильность и безопасность всех Работ на месте производства Работ;

  - обеспечить Заказчика постоянным доступом к месту производства Работ;

  - в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Заказчика или Получателя.

  - Подрядчик своими силами, ресурсами и за свой счет обеспечивает энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение и прочие коммунальные услуги, которые могут ему потребоваться для выполнения Работ. При этом Заказчик должен оказать содействие в поиске энергоресурсов.

  - Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ, выполненных как собственными силами, так и силами субподрядчиков, и сдачу Спортзала по настоящему договору.

  - Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком любые свои действия, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе, выбор материалов, оборудования, сырья, используемого при выполнении Работ, способы и порядок организации Работ и др. Эти действия должны осуществляться только после получения письменного подтверждения Заказчика/Получателя.

  - Подрядчик несет и другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством РУз.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

  - предоставить в срок 10 (десять) дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчику по акту, в соответствии с Графиком производства Работ, на период выполнения Работ и до их завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ (далее – «Место производства Работ»);

  - принимать участие в приемке от Подрядчика законченных работ совместно с Получателем;

  - произвести своевременную оплату за Работы в порядке, установленном в разделе 8 настоящего Договора.

  - Заказчик несет и другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и Законодательством РУз.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

  - Качество выполненных работ, оборудования, безопасность конструкций, установленных Подрядчиком на Объекте по настоящему Договору, должны соответствовать стандартам, ГОСТам, O`z DSt и иным требованиям, действующим в Республике Узбекистан, а также условиям настоящего Договора, утвержденной ПСД и иным применимым нормативным актам законодательства РУз, таким как:

  - ПКМ РУз №370 от 18.05.2018г.,

  - ПМК РУз №15 от 22.01.2016,

  - ШНК, КМК

  - СанПиН № 0352-17 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации спортивных сооружений».

  - При проведении работ Подрядчик обязуется руководствоваться действующим законодательством РУз, правилами техники безопасности и другими нормативными документами, регулирующими проведение данного рода работ.

  - Для выполнения договорных обязательств Подрядчик гарантирует высокое качество работ с привлечением компетентного технического персонала.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика и предпринять все необходимые меры для устранения таких обстоятельств.

  - Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком/Получателем все альтернативные предложения по использованию материалов и оборудования. Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать, государственным стандартам или техническим условиям и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их соответствие и качество.

  - Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз.

  - Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность:

- за обеспечение безопасности движения в границах производства работ;

- за обеспечение соблюдения мер по охране труда и технике безопасности персоналом Подрядчика и иными лицами, находящимися на территории производства Работ;

- за обеспечение сохранности находящихся на территории производства работ материалов, оборудования и техники;

- за обеспечение мер по охране окружающей среды;

- за обеспечение соблюдения требований и норм пожарной безопасности на территории производства Работ.

  - При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

  - Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к использованию на территории РУз и отвечающих требованиям стандартов, указанных в техническом задании Заказчика.

  - Работы надлежит производить с использованием техники, оборудования, материалов, допускаемых к использованию при проведении видов работ, установленных ПСД и отвечающих требованиям стандартов.

  - Подрядчик обязан своевременно производить уборку мест производства работ от мусора и в течение двух дней с момента окончания работ вывозить мусор к месту утилизации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

  - Конструкция спортивного зала:

    - При конструктивных решениях спортивных сооружений учитываются климатические условия.

    - Тренировочные залы и подсобные помещения следует располагать в отдельных павильонах, которые могут обеспечить сквозное проветривание.

    - Для спортивных залов используются деревянные полы палубного типа. Они должны быть ровными, нескользкими, упругими и без щелей.

    - Для окраски стен рекомендуются светлые тона: палевый, кремовый, персиковый и др. В окраске стен можно использовать два разных цвета. При этом белизна стен должна быть несколько выше средней (коэффициент отражения в пределах 40-50 %).

    - Зал должен быть обеспечен вентиляцией с трехкратным обменом воздуха в течение часа, так чтобы на учащегося приходилось не менее 40-60 м3 чистого воздуха. Приток должен преобладать над вытяжкой.

    - Отопительные приборы должны быть утоплены в стену и закрыты решетками для создания безопасности. Оптимальный вариант - лучистое отопление потолочно-напольное.

  - Ориентация спортивного зала:

    - Учитывается слепящее действие прямых солнечных лучей, зоны для спортивных игр, а также спортивное ядро стадиона ориентируются продольными осями в направлении север-юг с допустимым отклонением не выше 20°.

    - Приемка в эксплуатацию законченных строительством спортивных сооружений осуществляется только после проведения необходимых лабораторных исследований.

  - Используемые лакокрасочные покрытия должны быть предназначены для применения в школьных спортивных залах, не оказывать вредное воздействие на здоровье учащихся, быть стойкими к истиранию.

  - Прочие требования к строительным работам определены в ПСД (Приложение №1) и актах законодательства РУз, упомянутых в п. 5.1. настоящего Договора.

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

  - Подрядчик устанавливает гарантию качества и надёжности и результатов выполненных работ, в том числе установленного на объекте оборудования, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию по акту приемки-сдачи выполненных работ. Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить устранение дефектов выполненных Работ в период всего гарантийного срока.

  - Течение гарантийного срока начинается с момента принятия Спортзала и ввода его в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией по акту приемки-сдачи выполненных Работ.

  - Гарантийный срок устанавливается на все выполненные работы, а также на материалы и иное оборудование, используемые при производстве работ.

  - Если при приемке Спортзала или в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной их эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке, который является обязательным для Подрядчика. При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты выполненных работ.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

  - Авансовый платеж (предоплата) в размере 60% от стоимости Договора перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего Договора, текущее финансирование в размере 30% от стоимости выполненных работ производится с учётом пропорционального удержания выделенного аванса, оставшиеся 10% стоимости Договора выплачиваются Заказчиком после положительного заключения Государственной приемочной комиссии и получения Акта контрольного (банковского) обмера стоимости фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ и использованных материалов. Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость фактически выполненных объемов Работ, а также использованных материалов, согласно Акту контрольного обмера.

  - На Подрядчике лежит риск случайной гибели или повреждения Спортзала до момента сдачи его Получателю – дата подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных Работ.

  - В случае если при приемке выполненных работ комиссией или в течение гарантийного срока обнаружатся какие-либо недостатки или дефекты выполненных Работ, Заказчик/Получатель вправе письменно потребовать с Подрядчика устранения выявленных недостатков за счет Подрядчика в сроки, установленные Заказчиком/Получателем, либо возмещения Заказчику/Получателю суммы всех расходов и убытков, связанных с исправлением недостатков.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления суммы авансового платежа (предоплаты) в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора на его расчетный счет.

  - Общая продолжительность производства Работ по настоящему Договору: 60 (шестьдесят) дней с даты поступления суммы авансового платежа (предоплаты) на счет Подрядчика.

  - Подрядчик должен выполнять Работы строго в соответствии со сроками и последовательностью, которые установлены в Графике производства Работ (Приложение № 2).

  - В случае предстоящей или предполагаемой задержки в выполнении всех или некоторых Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента, когда ему стало известно о возможности такой задержки, согласовать с Заказчиком сроки ожидаемой задержки в письменной форме, с указанием необходимой отсрочки по Графику, а также причин и основания для запрашиваемой отсрочки. Заказчик по своему единоличному усмотрению решает одобрить запрос Подрядчика или отказать.

  - В случае если Заказчик отказывает весомым основанием в отсрочке или задержке в выполнении работ по настоящему Договору, Подрядчик не вправе задерживать выполнение работ и обязан обеспечить их выполнение в установленные сроки. Если Подрядчик нарушает данные условия, то Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать штраф в размере 5% от стоимости Договора из суммы, подлежащей оплате Подрядчику либо досрочно расторгнуть настоящий Договор.

  - Если Подрядчик не выполняет Работы в сроки, установленные Графиком производства Работ, или в течение какой-либо одобренной отсрочки, в результате чего дата сдачи выполненных Работ откладывается более чем на 30 (тридцать) рабочих дней, Заказчик вправе по своему выбору:

- расторгнуть настоящий Договор,

- потребовать возмещения ущерба, понесенного Заказчиком в результате такого нарушения, и/или

- потребовать возврата неотработанной части стоимости оплаты по настоящему Договору в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования.

  - В любом из вышеуказанных случаев, Подрядчик уплачивает пеню Заказчику за задержку или просрочку в выполнении Работ согласно настоящему Договору.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Под принятием готового Спортзала в эксплуатацию в рамках настоящего Договора понимается совершение Государственной приемочной комиссией действий по принятию результатов Работ с выдачей положительного заключения по вводу объекта в эксплуатацию, а также приемка Объекта Приемочной комиссией Заказчика от имени и в интересах МДШО РУз с учетом установленных стандартов качества по акту приемки-передачи выполненных Работ.

  - Приемочная комиссия действует в составе уполномоченных представителей Заказчика, МДШО РУз и Подрядчика, под председательством представителя МДШО РУз.

Принятие результата работ оформляется актом приема-сдачи выполненных Работ, подписанным всеми членами Приемочной комиссии.

  - За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки, Подрядчик письменно уведомляет представителей Заказчика и МДШО РУз о готовности Спортзала к сдаче и передает Заказчику комплект соответствующей сопроводительной документации в соответствии с п. 3.8. настоящего Договора.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;

- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

  - За несвоевременную оплату выполненных Работ по настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% просроченной суммы.

  - За нарушение своих обязательств по выполнению Работ в установленные Договором сроки или несвоевременной сдачи готовых Спортзалов Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 5% от стоимости Договора. Это не лишает Заказчика права расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

  - Подрядчик несет ответственность за некачественно выполненные работы, в том числе, обнаруженные в пределах гарантийного срока, и обязуется устранять дефекты и недоделки в выполненных работах за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - В случае если Подрядчик отказывается устранять дефекты и недоделки, в том числе, обнаруженные в пределах гарантийного срока, Заказчик вправе нанять другого подрядчика для этой цели. Расходы за услуги другого подрядчика возлагаются на Подрядчика. Сумма расходов на услуги другого подрядчика должна быть выплачена Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - За несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком/Получателем, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10% стоимости Договора. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг. Это не лишает Заказчика права расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

  - Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам и требованиям, Техническому заданию Заказчика, настоящему Договору, а также утвержденному Дизайн-проекту Спортзалов, по требованию Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости таких Работ.

  - За использование при выполнении Работ некачественных или не соответствующих требованиям Получателя материалов, оборудования, инвентаря и/или других изделий и приспособлений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные вследствие такого нарушения Подрядчика, и исправить все Работы, выполненные с использованием некачественных материалов, заменить несоответствующее оборудование, инвентарь и т.п., за свой счет и своими силами, а также выплатить Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Работ, выполненных с использованием некачественных материалов и сырья.

  - За нарушение Подрядчиком какого-либо условия настоящего Договора либо неисполнение указаний Заказчика, либо несоблюдение правил осуществления Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости Договора за каждое такое нарушение.

  - Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества.

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать штрафные санкции из сумм, подлежащих выплате Подрядчику.

  - Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств.

  - Взыскание штрафных санкций является правом сторон, а не их обязательством.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны вправе предъявлять друг другу претензии, связанные с исполнением обязательств Сторон по настоящему Договору. Сторона, к которой была предъявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения рассмотреть ее и дать соответствующий ответ. В случае принятия претензии виновной Стороной, она обязуется удовлетворить требования другой Стороны в сроки, указанные в претензии.

  - В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры по настоящему Договору разрешаются Третейским судом при Информационно-консультативном центре г. Ташкента в соответствии с его Регламентом, в составе судейской коллегии, назначаемой председателем суда, либо председателем суда единолично. Язык делопроизводства – русский язык без ведения протокола. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон. Применимое право — законодательство Республики Узбекистан.

  - По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Республики Узбекистан.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Прекращение Договора прекращает обязательства Сторон по Договору, за исключением положений об ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (включая, помимо прочего, возмещение убытков и уплату неустоек), о расчетах между Сторонами, о применимом праве и порядке разрешения споров, о конфиденциальности, о действиях Подрядчика по освобождению места производства Работ, о гарантийном сроке на результаты Работ и иных положений, которые по своей природе сохраняют силу после прекращения основного обязательства.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, установленных применимым правом или настоящим Договором.

  - В случаях, когда одностороннее расторжение Договора предусмотрено настоящим Договором или применимым правом, такое расторжение осуществляется во внесудебном порядке путем направления одной Стороной (инициатором расторжения) письменного уведомления об этом другой Стороне курьером или экспресс-почтой под расписку либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 3-х дней со дня получения другой Стороной уведомления о расторжении.

  - Заказчик в любое время до сдачи ему результатов Работ имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику уведомление согласно п.14.3. Договора. При этом Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику стоимости Работ, фактически выполненных и принятых на условиях настоящего Договора на дату расторжения Договора. Уплаченная сумма, превышающая стоимость фактически выполненных работ, должна быть возвращена Заказчику в течение 3-х дней.

  - Помимо прочего, Заказчик вправе требовать расторжения договора в одностороннем порядке в случаях:

- задержки Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком Графика производства Работ по его вине без предъявления соответствующих на то причин и оснований, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- если отступления в Работе от условий Договора, недоделки, дефекты и иные недостатки в результатах Работы (в том числе в результатах Работы, представляемых Заказчику/Получателю для промежуточной приемки) в установленный в соответствии с настоящим Договором срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшающими результаты Работ, или с иными недостатками, которые делают результаты Работ непригодными для использования;

- вступления в силу актов государственных органов в рамках Законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- возбуждения компетентным судом дела по заявлению о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом);

- нарушения Подрядчиком законов и постановлений Республики Узбекистан, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору;

- неисполнения Подрядчиком любого условия и обязательства, предусмотренного настоящим Договором.

  - В случае, если Договор расторгнут Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенных Работ без компенсации Подрядчику стоимости Работ, фактически выполненных и принятых на условиях настоящего Договора на дату расторжения Договора, и с взысканием с Подрядчика суммы штрафных санкций, начисленных Заказчиком.

  - Если соглашением Сторон не установлено иное, Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, причиненные расторжением Договора в соответствии с настоящим Разделом Договора. Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уступки Заказчику своих прав и обязанностей по договорам с субподрядчиками, а Подрядчик обязан передать их в сроки, установленные Заказчиком.

  - Подрядчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке только в следующих случаях:

- приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней без уважительной причины;

- просрочки Заказчиком расчетов за фактические выполненные объемы Работ по признанным Заказчиком платежам более чем на 30 (тридцать) календарных дней без уважительной причины.

  - В случае, если на момент расторжения настоящего Договора какие-либо суммы, уплаченные Заказчиком Подрядчику в счет настоящего Договора, не погашены фактически выполненными и принятыми Заказчиком Работами, Подрядчик обязан возвратить Заказчику указанные суммы в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

  - При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный Объект в месячный срок сдается Заказчику/Получателю, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ при условии признания объемов выполненных работ Заказчиком.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в п. 15.3. настоящего договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

  - Подрядчик не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются недействительными, до тех пор, пока они не оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - В случае судебного разбирательства с участием Заказчика в качестве основного ответчика или совместного ответчика в любых судебных разбирательствах из-за любого нарушения Подрядчиком какого-либо постановления, трудового законодательства, гражданского права, уголовного законодательства или регулирования или нарушения права третьего лица (лиц), Подрядчик обязуется защищать и возмещать Заказчику стоимость судебных разбирательств, расходы на адвоката и другие косвенные убытки, понесенные в результате указанного судебного разбирательства.

  - Любые уведомления, требования, возникающие в связи с настоящим Договором, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении, факсом либо электронной почтой назначенным контактным лицам.

  - Все неясности, вытекающие из настоящего Договора, будут трактоваться в пользу Заказчика.

  - Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы законодательства РУз.

  - Настоящий договор заключен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Перечень документов, прилагаемых к Договору:

Приложение №1 – Проектно-сметная Документация, включающая:

- Генеральный план

- Архитектурные решения

- Конструкция металлические. железобетонные

- Электроснабжения и электроосвещения

- Пожарная сигнализация

- Слаботочные системы

- Водопровод и канализация

- Отопление и вентиляция

- Наружные сети водопровода и канализации

- Теплоснабжения

Приложение №2 – График производства Работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: ООО «________________________» Директор ______________ ______________ | ЗАКАЗЧИК: ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS» Директор ______________ _____________ |
| --- | --- |

Приложение 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОСМОТРА СТРОЙПЛОЩАДКИ

Настоящим удостоверяется, что _________________________________

(должность Ф.И.О.)

по поручению__________________________________________________

(название претендента)

посетил, осмотрел площадку и прилагающие к ней участки, а также:

а) подробно изучил тендерную и проектную документацию, в том числе графическую часть (чертежи);

б) полностью ознакомился и учел в нашем предложении всевозможные условия и прочие обстоятельства.

Примечание: В данной форме приводится сведения об изучении объекта, в том числе подъездные дороги, наличие инженерных коммуникаций, существующие здания и сооружения и другие вопросы, связанные с производством работ;

Подпись руководителя участника конкурса:_______________ М.П.

Дата составления:  «_____»_________________20___ г.

# Footnotes

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, реквизиты компании, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.